勤怠管理の電子化 プロジェクト概要とシステム要件・導入計画

1.プロジェクト概要

1.1 目的

現在紙ベースで行われている社内の勤怠管理を電子化し、業務効率の向上、データの正確性向上、および管理コストの削減を図る。

1.2 現状の課題

- 紙の出勤簿への記入漏れが多発している

- 上長の承認プロセスに時間がかかっている

- 残業申請と承認の手続きが複雑で時間がかかっている

- 月末の勤怠集計作業が煩雑で人的リソースを消費している

1.3 期待される効果

- 出退勤時間の記録の正確性向上（記入漏れ防止）

- 承認プロセスの迅速化（承認待ち時間の50%削減）

- 残業申請手続きの簡素化（申請時間の70%削減）

- 月末集計作業の自動化（集計作業時間の90%削減）

- データ分析による労務管理の最適化

2.システム要件

2.1 機能要件

2.1.1 出退勤管理機能

- 従業員はICカードでの自動打刻

- 従業員はID／パスワードでマイページへログイン

- 打刻30分後マイページで時刻を確認可能

- 時刻データの修正・削除が可能

- マイページより勤怠申請

2.1.2 残業管理機能

- 上長へ承認依頼通知

- 上長は申請内容の確認

- 残業申請の承認または差し戻しを行う

2.1.3 承認機能

- 勤怠・残業申請の承認依頼を上長へ通知

- 上長は申請内容の確認

- 申請の承認または差し戻しを行う

2.1.4 集計・レポート機能

- 承認された勤怠データは自動集計される

- 勤怠データはリアルタイムで集計され、閲覧可能

2.1.5 システム連携機能

- 人事部により一括連携ボタンを押す

- 給与計算システムへ連携

2.2 非機能要件

2.2.1 ユーザビリティ

- ICカードをかざした際に音を返す

- 出勤時は「おはようございます」退勤時は「お疲れ様でした」のメッセージにし、正しく受け付けられたかを判断できるようにする

- 残業申請が漏れていた場合は個人のマイページにアラートを表示

2.2.2 性能・拡張性

- ICカードをかざした際は3秒以内に音が鳴る

- 打刻結果はマイページへ30分以内に反映させる

- 従業員の勤怠データの集計作業は確定後5分以内に処理が完了できるようにすること

- webマイページへのログインは全体で5000端末までログイン可能

2.2.3 セキュリティ

- 社外からwebで申請・承認を行う場合はID／パスワードだけではなく、ワンタイムパスワード等での二要素認証を求める

- すべての通信を暗号化する

- パスワードのハッシュ化

- カードを紛失した場合に備えて、紛失したIDを無効化し、新カードへの紐づけができるようにする

2.2.4 法令遵守

- 時間外労働の上限に達する前にアラートを表示・通知する

- 年5日の有給休暇取得義務を守るよう、取得していない場合や日数が少ない場合はアラートを表示・通知する

3.導入計画

3.1 実施スケジュール

- 環境構築・設定：2か月

- テスト・受入：3週間

- 平衡稼働・教育：1か月

- 本稼働：2025年8月～

3.2 導入体制

- プロジェクト推進チーム：人事部・システム部

3.3 教育・トレーニング計画

- 一般従業員：ICカードでの打刻方法・Webでの残業申請方法

- 上長：承認や差し戻し方法・残業時間管理方法

- 人事部：集計方法

3.4 評価指標

- 記入修正依頼件数

- 残業時間

- 承認までの所要日数